选择题：

1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）d前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
30   15   10   20

2.（ ），是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

公开招标   有限制招标   无限制招标   议标   邀请招标

3.（ ），是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

公开招标   有限制招标   无限制招标   议标   邀请招标

4.自招标文件开始发出之日起，至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）d。

15   20    30   25

5.建筑市场的主体包括（ ）、（ ）、（ ）。

业主   承包商   工程咨询公司   政府部门

6.采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由（ ）对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定

承包人   发包人   担保人   监理人

7.履约担保的形式（ ）

银行保函   履约担保书   预留金   预付款

8.评标委员会是由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（ ）以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于（ ）

7，1/3    7,2/3    5,1/3     5,2/3

9.劳动分包合同主要条款主要包括（ ）

劳务分包人资质情况    质量标准     劳务分包工作对象及提供劳务内容     分包工作期限     进度计划

10.劳务分包合同规定，工程承包人确认结算资料后（ ）d内向劳务分包人支付劳务报酬尾款

4    14    7    28

11.劳务分包合同规定，当发生（ ）情况之一的，工程承包人应当承担违约责任。

工程承包认违反合同的约定    劳务分包人违约     工程承包人不按时向劳务分包人支付劳务报酬     不可抗力       工程承包人不按约定履行合同义务

12.劳务分包合同规定，劳务报酬可以采用（ ）方式

固定劳动报酬（含管理费）   约定不同工种劳务的计时单价（含管理费）
按确认的工时计算           约定不同工种劳务的计时单价（含管理费） 
按图计算                   约定不同工作成果的计件单价（含管理费）

按确认的工程量计算         约定不同工作成果的计件单价（含管理费）

13.租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理的保险，由（ ）支付保险费用

劳务分包人    工程承包人    业主     监理

14.FIDIC合同条件规定，承包商向业主提交的履约保函，保证书内的合同担保有效期是从（ ）

合同签字之日起到颁发工程移交证书日为止 合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书为止 
发布开工令之日起到颁发工程移交证书为止 发布开工令之日起到颁发解除缺陷责任证书日为止

15.预留金一般为每次工程进度款的10％，但总额一般应限制在合同总价款的（ ）

15％    10％    5％    3％

16.投标保证金的数额一般为投标价的（ ）左右，但最高不得超过（ ）万元人民币，投标保证金有效期应当超出投标有效期的（ ）

2％、80、30       3％、80、30        2％、90、20        2％、80、20

17.( )不属于工程索赔证据

来往信件    各种会议纪要     工程照片     工程师现场口头指令

18.当出现下列合同文件互相矛盾时，（ ）的解释顺序最后

补充协议     合同协议书     合同专用条款      合同通用条款

19.（ ）不属于合同文件

中标通知书     图纸      工程量清单    施工日记

20.有关因工程量清单准确性引起的索赔，属于（ ）

因合同文件引起的索赔     有关工程施工的索赔     关于价款方面的索赔       特殊风险和人力不可抗力灾害的索赔

21.(  )不是施工索赔的理由

发包人延误支付期限造成承包人的损失     非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用    非承包人的原因导致工程暂时停工     承包人工程管理不当造成费用增加

22.解决建设工程索赔最理想的方法是（ ）

提出仲裁解决    工程师进行解决     通过协商解决     诉讼

23.承包人发出索赔意向通知后，（ ）在一定期限内处理该项索赔

业主    承包人     法人    工程师

24.承包商应在索赔事件发生后（ ）d内向工程师递交索赔意向通知

10   20    42     28

25.工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（ ）d内给予答复

7   25   30   28

26.承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（ ）

工期索赔    费用索赔    工程变更索赔    工程终止索赔

27.要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（ ）

工期索赔    费用索赔    变更索赔    其他索赔

28.工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此做出的索赔具体为（ ）

道义索赔    总索赔   明示索赔    单项索赔

29.索赔事件主要表现为（ ）

工期延长    工程效率的降低    工程的工期延长和资料的不全     工期的延长和费用的增加

30.不属于合同分析资料的是（ ）

合同总体分析     网络图     横道图     施工日记

31.合同实施控制的内容不包括（ ）

合同监督    合同跟踪    合同诊断    合同后评价

32.合同交底由（ ）实施

项目经理    负责合同管理的监理工程师    合同管理人员    发包人

33.支付担保中担保额度一般为工程总额的（ ）

5％    20－25％    40％     80％

34.预付款担保的作用（ ）

承包人保证偿还发包人已支付的全部预付金额       发包人的一种反担保措施
发包人用于筛选投标人        承包人可以不完全在本工程上使用该预付款

35.投标担保的形式有（ ）

现金   支票     银行汇票     不可撤消信用证     履约保证书

36.投标担保金额一般不超过投标总价的（ ）

3％  5％  2％  80万

答案：
1、15d

2、公开招标、无限制招标

3、公开招标、无限制招标

4、20d

5、业主、承包商、工程咨询公司

6、担保人

7、履约担保书

8、5，2/3

9、劳务分包人资质情况、 质量标准、劳务分包工作对象及提供劳务内容

10、14d

11、工程承包认违反合同的约定、工程承包人不按时向劳务分包人支付劳务报酬 、工程承包人不按约定履行合同义务

12、固定劳动报酬（含管理费）、 约定不同工种劳务的计时单价（含管理费）按确认的工时计算、约定不同工作成果的计件单价（含管理费）按确认的工程量计算

13、工程承包人

14、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书为止

发布开工令之日起到颁发工程移交证书为止

15、5％

16、2％、80、30

17、工程师现场口头指令

18、合同通用条款

19、施工日记

20、因合同文件引起的索赔

21、 承包人工程管理不当造成费用增加

22、通过协商解决

23、工程师

24、28

25、28

26、工期索赔

27、费用索赔

28、单项索赔

29、工期延长

30、施工日记

31、合同管理人员

32、合同管理人员

33、20－25％

34、承包人保证偿还发包人已支付的全部预付金额

35、现金、支票、银行汇票、不可撤消信用证

36、2％、80万